昆山市人民政府办公室文件

昆政办发〔2017〕109号

市政府办公室关于市政府领导包案推进

2017年度昆山市征迁项目的通知

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，各城市管理办事处，市各委办局，各直属单位：

为加快城市有机更新，推进全局性工程实施，保障民生项目落地，根据市委、市政府2017年市重点实事工程项目的部署和 “征迁年” 的工作安排，对环保清零行动在内的19项市重点工程征迁项目和梳理出的19条框架道路两侧滞留房屋，实行市、镇（区）两级领导包案推进工作机制，内容如下：

一、分工原则

以征迁项目涉及领域与市政府领导分管工作相对应为基础，确保重点实事工程项目推进的整体性，由市领导包案、市住建局领导作为联络员、各区镇主要领导作为责任人，全面推进重点工程征迁项目、框架道路两侧滞留未拆房屋的征迁。

二、工作要求

1. 征迁责任单位要以《2017年市重点实事工程项目表》征迁项目时间安排为基础，结合实际调查摸底梳理和细化工作量，并按实施的轻重缓急制定出项目的征迁推进计划方案。根据分解后的征迁工作量，成立若干实施小组，由征迁责任单位主要领导任组长，确保任务包干到组、包干到人。

2. 市住建局各联络员要积极主动向包案领导汇报征迁的基本情况及进展情况，做好上传下达工作，充分行使作为征迁项目扎口部门的职责，做好项目的统筹，促使征迁项目的包案工作有序推进。

3. 市征收办做好征迁项目的统筹协调以及征迁政策保障工作。

4. 各区镇建立月报制度，于每月1日之前，将上月征迁进度情况按照统一要求上报至市征收办，并由征收办汇总形成报表报至市委市政府主要领导。重点工程督查办每季度做好专项督查工作。

三、推进机制

重点督查办牵头，每季度召开联席会议，各区镇汇报征迁工作中遇到的困难和问题及拟实施的处理方案，各区镇相互探讨交流，借鉴好的工作做法，共同推进包案征迁项目。

附件：1. 2017年度昆山市征迁项目包案一览表

2. 重点工程征迁项目进度月报表

3. 框架道路两侧滞留房屋征迁进度月报表

昆山市人民政府办公室

2017年6月12日

（此件公开发布）

附件1

2017年度昆山市征迁项目包案一览表

| 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 包案 市领导 | 住建局 联络员 | 责任单位及领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 2017年重点工程 |
| 1 | 启动老312国道周边地区环境整治 | 高新区段（白马泾路至思常路段），6户企业，建筑面积2.59万平方米，土地面积约58.55亩；南渔村6户民房，约1200平方米。 | 杜小刚 | 周继春 | 昆山高新区 | 张建文 |
|  |  | 启动十五甸向西至环城西路两侧拆迁（包括：AB集团、鑫鑫超细粉末、石料场等）及环境整治。 |  |  | 巴城镇 | 谷文华 |
| 2 | 苏州市域轨道交通S1线昆山段配套征收搬迁 | 沿线涉及5个区镇，建筑总面积共约23.06万平方米。其中：企业11.65万平方米；商品住宅楼5.23万平方米；集体土地民房4.25万平方米；商业1.29万平方米；办公房0.64万平方米。另，需拆除桥梁1.11万平方米。 | 沈晓明 | 周继春 | 昆山开发区 昆山高新区 花桥经济开发区 巴城镇 陆家镇 亭林办事处 | 盛梦龙 张建文 史红亮 谷文华 施 敬 季兆祥 |
| 3 | 昆太路（柏庐路-昆太交界）改造工程征迁 | 涉及昆太路野猫洞河站闸及西侧2层房屋拆迁，面积约962平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
| 4 | 青阳港航道整治工程涉铁项目（车站路、长江路）征迁 | 涉及车站路铁路两侧54217平方米厂房拆迁，长江路铁路北侧3747平方米厂房拆迁。 | 金 铭 | 黄毅恒 | 昆山开发区 | 盛梦龙 |
| 5 | 洞庭湖路北延工程征迁 | 桥梁部份涉及1家企业（天然香料厂）；路基部份涉及4家企业（昆山市周市镇昌顺五金厂、昆山华东现代后勤有限公司、昆山市金星抛光厂、道板砖厂）、76家商铺。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
| 6 | 祖冲之路（相石公路—前进路）改造工程征迁 | 祖冲之北路与新澄路西北角， 巴城阳乐水泥制管厂。 |  |  | 巴城镇 | 谷文华 |
| 7 | 中环快速化改造工程征迁 | 中环东线东侧、昆太路北侧野猫洞一民房，影响辅道建设。 | 金健宏 | 胡 刚 | 周市镇 | 蔡 力 |
| 8 | 古城路北扩建工程征迁 | 城北大道古城路的东南角：1户民房未拆迁，导致古城路半幅无法实施改造，另一半幅已通车，但存在安全隐患。 |  |  | 巴城镇 | 谷文华 |
| 9 | 环保征迁整治清零行动 | 涉及9个区镇的环保清零，包括： 昆山开发区：9家企业。 昆山高新区：22家企业。 张浦镇：33户民宅。 周市镇：1家企业、1个变电站、8户民宅。 陆家镇：7户民宅。 巴城镇：10家企业和31户民宅。 千灯镇：1家企业。 周庄镇：1家企业、3户民宅。 锦溪镇：1家企业、3户民宅。 |  |  | 昆山开发区 昆山高新区 张浦镇 周市镇 陆家镇 巴城镇 千灯镇 周庄镇 锦溪镇 | 盛梦龙 张建文 孙道寻 蔡 力 施 敬 谷文华 高苡平 石 颖 吴 恽 |
| 10 | 朝阳路西延基础设施征迁 | （1）开发区段拆迁总面积25000平方米。其中青淞大楼侵入红线最大2.5米，拆迁面积3750平方米；金豪门夜总会拆迁面积2600平方米。（2）高新区段：小虞河附近11户民房，面积约4800平方米。 | 徐敏中 | 张建元 | 昆山开发区 昆山高新区 | 盛梦龙 张建文 |
| 11 | 312国道苏州东段改扩建工程征迁 | 迁移姜巷村房屋883平方米，围墙168.2米；昆山玉叶蔬食公司农业大棚35103平方米，房屋36.4平方米；苏昆检查站房屋220平方米；巨力电梯公司门卫房50平米，简易棚1906平方米，围墙240米；泾村房屋3500平方米。 |  |  | 昆山高新区 巴城镇 | 张建文 谷文华 |
| 12 | 343省道昆山段改扩建工程征迁 | （1）张浦镇辖区：勋龙精密模具、明胜停车场、天珑电子、阿波罗电线电缆、欧技华波精密电子、市一大塑料模具、江浦路加油站、宏祥顺物资回收、联捷化工、玉盟服饰辅料、桥辉服饰手套、亚太园林、治安关卡等面积约5445平方米，围墙540米，果园37亩，民房12户，面积6667平方米，停车场1028平方米。（2）千灯镇辖区：检查站、韩独光学、逢源志模具、万茂电子、金刚化工、高穗包装容器、创业开发置业、钢峰加油站、晋高新装饰材料、来通机电、东达服饰、昌鹏电子科技、污水提升泵站、浦江加油站、玲珑家园、复合肥厂、电子元件厂、苗圃园、千灯收费站等4548平方米，民房310平方米，围墙1680米。 |  |  | 张浦镇 千灯镇 | 孙道寻 高苡平 |
| 13 | 白马泾路（马鞍山路-312）南延工程征迁 | （1）朝阳路以北段：涉及9078平方米民房拆迁。（2）朝阳路以南段：涉及波力食品、大金盾保安服务、联合企业、吉隆厂区、多满客、科建检测仪器、凯技汽配、奈森服饰、废品回收、排涝站等房屋、场地、围墙拆迁，房屋面积为1060平方米，围墙长405米。 |  |  | 昆山高新区 | 张建文 |
| 14 | 老城区房屋征收搬迁 | 涉城区19个重要区域的房屋征收搬迁，当年计划完成12个。 |  |  |  |  |
| （1） | 华达小区地块 | 共征收176户，建筑面积1.5万平方米。其中：住宅173户，面积15326平方米；商业2户，面积60平方米；非住宅1户，面积60平方米。 | 徐敏中 | 张建元 | 亭林办事处 | 季兆祥 |
| （2） | 丽泽新村地块征收 | 共征收264户，建筑面积2.66万平方米。其中：住宅184户，面积1.77万平方米；商业77户，面积5741平方米；非住宅3户，面积3080平方米。 |  |  |  |  |
| （3） | 202弄及供电公司周边地块 | 共征收929户，建筑面积10.2万平方米。其中：住宅743户，面积5.9万平方米；车库4414平方米；商业176户，面积2.33万平方米；非住宅10户，面积1.53万平方米。 |  |  |  |  |
| （4） | 玉虹新村至新闸路地块 | 共征收167户，建筑面积1.81万平方米。其中：住宅125户，面积1.24万平方米；商业37户，面积4119平方米；非住宅5户，面积1617平方米。 |  |  |  |  |
| （5） | 朝阳路沿线征收搬迁（续建） | 共征收170户，建筑面积1.84万平方米。其中：住宅121户，面积1.25万平方米；商业47户，面积0.53万平方米；非商业2户，面积698平方米。 |  |  |  |  |
| （6） | 原汽车站改造地块（续建） | 共征收40户，建筑面积1.3万平方米。其中：住宅31户，面积2853平方米；商业5户，面积2683平方米；非住宅4户，面积7209平方米。 |  |  |  |  |
| （7） | 合兴路北侧西需浦地块征收搬迁（续建） | 跃进路东侧、合兴路北侧，需浦河西侧，总户数5户，总面积0. 25万平方米。其中：住宅5户，面积2474平方米，（其中2户局部开店，面积297平方米）。 |  |  |  |  |
| （8） | 亭林园周边地块（续建） | 共征收10户，建筑面积2.58万平方米。其中：10户商业，面积2.5万平方米；办公面积577平方米。 |  |  |  |  |
| （9） | 朝阳新村（6幢楼）地块（续建） | 共136户，总面积0.97万平方米。其中：住宅135户，面积9700平方米，非住宅1户，面积30平方米。完成130户（含非住宅），剩余住宅6户。 | 徐敏中 | 张建元 | 住建局 | 陆 炜 |
| （10） | 亭林新村老年大学周边地块（续建） | 共征收237户，建筑面积17466平方米。其中：住宅237户，面积15677平方米；车库面积1789平方米。完成217户，剩余住宅16户、社区用房1户、车库5户。 |  |  |  |  |
| （11） | 新闸路西侧团结村征收地块（续建） | 新闸路西侧、锦阳苑北侧，征收原团结村自建房。共征收12户，建筑面积0.43万平方米。完成住宅6户，剩余住宅6户。 |  |  |  |  |
| （12） | 新闸路东侧征收地块（续建） | 新闸路东侧、朝阳新村内，征收原农村自建房。共征收19户，建筑面积5700平方米。完成住宅15户，剩余住宅4户。 |  |  |  |  |
| （13） | 合兴路南侧东、西需浦地块（续建） | 跃进路东侧、合兴路南侧、誉兴大酒店西侧，共征收住宅67户，1.8万平方米。完成住宅50户，剩余住宅17户。 |  |  |  |  |
| （14） | 老化工厂地块朝阳路北侧区域拆迁（续建） | 总户数195户，总面积1.8万平方米。其中：住宅194户，面积1.6万平方米；商业1户,面积1360平方米。完成191户、2只汽车库。剩余住宅2户。 |  |  |  |  |
| （15） | 原火车站西侧征收地块（续建） | 火车站西侧、合兴路南侧，征收火车站职工宿舍楼，共征收106户，总面积0.63万平方米。其中：住宅101户，面积4980平方米（含2户部分开店面积50平方米）；办公房5户，1320平方米。完成住宅96户、非住宅5户。剩余住宅5户（含2户部分开店）。 |  |  |  |  |
| （16） | 月城新村60号楼征收地块（续建） | 月城路东侧、巴黎春天大厦北侧，征收月城新村60号楼、60-1号楼、龙亭桥48号楼。总户数91户，总面积0.4万平方米。住宅91户，面积4020平方米（其中1户部分开店面积30平方米）。完成住宅82户，剩余住宅9户（含1户部分开店）。 |  |  |  |  |
| （17） | 东仓基河西侧征收地块（续建） | 东仓基河西侧、震川西路北侧，征收原农村自建房。共征收31户，建筑面积约0.56万平方米。完成住宅17户，剩余住宅14户。 |  |  |  |  |
| （18） | 红峰二村赵家宅基地块（续建） | 红峰路北侧、红峰支路西侧，原赵家宅基农村自建房。总户数8户，总面积0.34万平方米。完成住宅4户，剩余住宅4户。 | 徐敏中 | 张建元 | 住建局 | 陆炜 |
| （19） | 市民文化广场南入口地块（续建） | 震川路北侧、东环城河东侧。共征收153户，建筑面积1.9万平方米。其中：住宅145户，面积1.6万平方米；非住宅8户，面积3200平方米。完成住宅135户，非住宅8户。剩余住宅10户，汽车库3个。 |  |  |  |  |
| 15 | 杨林塘（金鸡河）航道整治工程征迁 | （1）昆山高新区：民房10户（新江村1户、新生村2户、商品房2户、寰庆桥新江村5户），企业4家。（2）周市镇：民房16户（许家村2户、斜塘村4户、白塘社区2户、新镇社区8户），企业7家。（3）巴城镇：民房1户（巴城湖村1户）。 | 谢 罡 | 徐 怿 | 昆山高新区 周市镇 巴城镇 | 张建文蔡 力 谷文华 |
| 16 | 振新东、西路工程 征迁 | 涉及拆迁垌丘江桥西侧小瓦房30平方米（原是停车场）；江南春堤地下人防2240平方米；吴淞江南岸物资再生利用公司棚户简易房约150平方米；苏兴混凝土部分地坪400平方米；吴淞江南岸2个港池。 |  |  | 张浦镇 | 孙道寻 |
| 17 | 常嘉高速周庄互通连接线工程征迁 | 涉及东立鞋业、粮管所、正光鞋业、中旺食品、群盛五金等集体产权房2500平方米需征迁，10栋民房2330平方米需征迁，拆除围墙4310米。 |  |  | 周庄镇 | 石 颖 |
| 18 | 一中专易地新建及市公共实训中心新建工程征迁 | 易地新建一中专，项目选址于开发区前进东路南侧、蓬溪路东侧，用地范围内及环保控制范围内有企业需拆迁。 | 李 文 | 范晓玲 | 昆山开发区 | 盛梦龙 |
| 19 | 花园路（柏庐路—博雅路）征迁 | 涉及高新区4户民房拆迁，建筑面积700 平方米；菜场1座5000平方米。 |  |  | 昆山高新区 | 张建文 |
| 二、 | 框架道路两侧滞留房屋 |
| 1 | 萧林路 | 同心路西侧、萧林路南北两侧地块，涉及21户住宅，建筑面积约10149平方米。其中18户，建筑面积8956平方米，属拆迁许可证项目，土地储备萧林路南、北侧项目，土地性质为国有土地；另北侧区域内3户属于集体土地拆迁项目。 | 杜小刚 | 周继春 | 昆山高新区 | 张建文 |
|  |  | 萧林路北侧、白塔路西侧地块（野马渡文体中心东侧），1户住宅，面积495平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
|  |  | 萧林路南侧地块（苏州福纳文化科技股份有限公司东侧），1户住宅，面积361平方米。 |  |  | 巴城镇 | 谷文华 |
| 2 | 前进西路 | 前进西路北侧、共青路东侧，1户住宅，面积273.34平方米。 | 沈晓明 | 周继春 | 高新区 | 张建文 |
| 3 | 昆太路 | 昆太路南侧、汉林路西侧地块（滨江绿化带内），1户企业，面积600平方米。 |  |  | 高新区 | 张建文 |
|  |  | 昆太路北侧、汉浦塘东侧地块（天城佳园东侧），1户住宅，面积1022平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
| 4 | 312国道（南北侧） | 312国道北侧、徐公桥路东侧（加油站西侧），1户住宅，面积500平方米。 | 金 铭 | 黄毅恒 | 花桥经济开发区 | 史红亮 |
|  |  | 312国道南北侧，17户住宅，面积4158平方米，4户商业，面积360平方米，3户企业7300平方米。 |  |  | 陆家镇 | 施 敬 |
| 5 | 南浦路 | 南浦路北侧、秦峰路东侧（培江小区北对面），3户住宅，面积752平方米。 |  |  | 千灯镇 | 高苡平 |
| 6 | 黄浦江路 | 黄浦江路西侧、少卿东路南侧（绿化带内），1户住宅，面积320平方米。 |  |  | 千灯镇 | 高苡平 |
| 7 | 古城路 | 古城路东侧（常嘉高速高架桥下北侧），2户住宅，面积424平方米。 | 金健宏 | 胡 刚 | 巴城镇 | 谷文华 |
| 8 | 北苑路 | 黄浦江路东侧、北苑路南北两侧，5户住宅，建筑面积约1000平方米。 | 徐敏中 | 张建元 | 淀山湖镇 | 罗 敏 |
| 9 | 普庆路 | 锦甪路东侧、普庆路北侧，10户商业（1户已签协，尚未搬迁），建筑面积约581平方米；1户企业，建筑面积约398平方米。 |  |  | 锦溪镇 | 吴 恽 |
| 10 | 三星路 | 外青松公路东侧、三星路南北2侧，34户商业，面积4414平方米。南侧8户商业，为招商新村二期建设项目；北侧26户商业，为中宇花苑、米筛巷小区建设项目。 | 谢 罡 | 徐 怿 | 花桥经济开发区 | 史红亮 |
| 11 | 沿沪大道 | 沿沪大道东侧、逢星路南侧，1户住宅，面积260平方米。 |  |  | 花桥经济开发区 | 史红亮 |
| 12 | 港浦路 | 港浦路南侧、江浦路东侧，1户住宅，面积362平方米。 |  |  | 张浦镇 | 孙道寻 |
| 13 | 新吴街 | 银河路西侧（新吴街路口），1户住宅，面积337平方米。 |  |  | 张浦镇 | 孙道寻 |
| 14 | 亲和路 | 亲和路向北到底、振新路南侧，1户住宅，建筑面积522平方米。 |  |  | 张浦镇 | 孙道寻 |
| 15 | 集善路 | 集善路、海星路口（中轴路东延基础设施建设），1户住宅，面积220平方米。 |  |  | 陆家镇 | 施 敬 |
| 16 | 长江路 | 长江路东侧、城北大道北侧（小河边），2户住宅，面积67平方米。 | 李 文 | 范晓玲 | 周市镇 | 蔡 力 |
| 17 | 华阳路 | 华阳路西侧、倪家湾路南侧，1户住宅，面积567平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
| 18 | 迎宾路 | 迎宾路南侧（周市中学对面），1户住宅，面积263平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
| 19 | 城北大道 | 城北大道北侧，辅道口1户住宅，面积387平方米；汽车北站对面3户住宅，面积887平方米。 |  |  | 周市镇 | 蔡 力 |
|  |  | 城北大道南侧、祖冲之路西侧，1户住宅，建筑面积约589平方米。 |  |  | 巴城镇 | 谷文华 |

附件2

| 2017年 月重点工程征迁项目进度月报表（X区镇） |
| --- |
| 单位：户、平方米 |
| 序号 | 项目名称 | 总户数 | 总面积 | 1月至 月累计完成 | 本月完成 | 包案 市领导 | 备注 |
|  |  |  |  | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 2017年 月框架道路两侧滞留房屋征迁进度月报表（X区镇） |
| --- |
|  |  | 单位：户、平方米 |
| 序号 | 项目名称 | 总户数 | 总面积 | 1月至 月累计完成 | 本月完成 | 包案 市领导 | 备注 |
|  |  |  |  | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市委各部门， 市法院，市检察院，市各民主党派，各群众团体。

昆山市人民政府办公室 2017年6月12日印发