
周庄镇2013年重点工作（实事工程）表        2013/2/17调整
	实事工程

	序
	工作任务
	完成时间
	具体要求
	责任领导
	责任单位

	1
	基础设施建设
	2013年12月
	①7月底前完成龙云线工程；

②10月底前完成园区高勇路拓宽工程；

③年底前完成环镇中路（锦周路至周同路段）改造。
	陆中全
	*建管所

国土所

	2
	老（街）小区改造
	2013年12月
	①完成全功路雨污水管整治；

②完成桃花园（1—7#）、后港街小区、工商弄、兰花园（立面、楼道、污水、雨水管网设施等）综合改造。

③完成古镇区居民住房改厕工作（60只左右抽水马桶）；
	①②陆中全

③任永东
怀林弟


	①②建管所

③古保办

污水厂
水利站
贞丰里

全功路

	3
	完善公交设施
	2013年12月
	①6月底前投入300辆公共自行车；
②启动公交首末站主体工程建设。
	   陆中全
	①城管

②交管所

	4
	文教卫体投入
	2013年12月
	①10月底前完成文体中心主体工程，年底完成装修和功能设置；

②10月底前完成龙凤幼儿园建设并投入使用；
	包  峰

*陆中全

怀林弟
	建管所

小学

	5
	生态环境建设
	2013年12月
	①重点建设蟠龙、唐家浜、东浜三个旅游特色乡村；

②完成保留区域13个二星级村庄提升到三星级；

③全镇所有自然村全面实施长效管理工作。

④完成2013年度农田水利工程计划项目；

（水环境整治工程：疏浚河道4条，总长1890m；河道综合整治11条，总长8020m；云南村南岳田河畅通工程1项。防洪除涝工程：高勇圩新建新开河站闸1座。专项工程：1、高勇圩振光河岸线调整５00m；古镇区新建生态护岸900m，水生植物4500m²）
	陆中全

*袁美生
	①②③经服中心

(整治办)

④水利站

建管所

爱卫办

各  村

	    重点工作

	一、城镇建设

	序
	工作任务
	完成时间
	具体要求
	责任领导
	责任单位

	1
	加快蚬江花园建设
	2013年12月
	交付使用9.5万平方米。
	陆中全
	*建管所

国土所

动迁办

	2
	加快人才公寓建设
	2013年12月
	10月底人才公寓竣工，年底装饰完成50%。
	包  峰

*陆中全
	建管所

	3
	新镇区商贸中心建设
	2013年12月
	规划建设新镇区商贸中心建筑面积近5000平方米，下半年启动建设。
	陆中全
	     建管所

	4
	镇区新周庄人精神家园建设
	2013年12月
	结合人才公寓建设，在功能区划出建成新周庄人精神家园片区，面积不小于1000平米。
	*包  峰

陆中全
	*建管所

文体站

	5
	完成动拆迁工作任务
	2013年12月
	确保完成全年222户拆迁任务。（其中：王家浜20户；冷家湾70户；东官村20户；西后港4户；后庙浜8户；白蚬湖小区配套14户；南湖村15户；提前动迁预测70户；企业1户。）
	蒋连红
	*动迁办

相关村

	二、产业发展

	序
	工作任务
	完成时间
	具体要求
	责任领导
	责任单位

	6
	完成全年经济指标任务
	2013年12月
	①加强镇村三资管理；创新富民强村途径，确保村级总收入增长15%以上，村级可支配收入增长15%以上，农村居民年收入增长15%以上；做好小额贷款发放工作。
②完成工业总产值30.8亿元，新兴产业产值占规上工业比重 82 %，高新技术产业产值占规上工业比重 76 %，工业固定资产投资 5 亿元，引进物联网传感产业项目6个，完成进出口1.35亿美元，其中出口0.95亿美元。

③完成服务业增加值36亿元，服务业注册内资3亿元，服务业固定资产投资12.2亿元，服务业到账外资600万美元。
	②③卿  胜
任永东

①袁美生
  袁  挺
	经服中心

①富强办

各村

②招商中心

建管所

国土所

统计站

③三产办

文创园

旅游公司

	7
	加快开工开业进度
	2013年12月
	①确保远望谷物联网产业园（续建）、康盛旅游综合体（续建）、新智成电子、拓达机电、赛富诺、科融电子、光微电子、鸿康电子等8个项目开工；
②确保天重星（新厂）、佑国服饰（新厂）、岩丰科技（暂用名）、汇杰电气、博泰安科技、海芯电子、凯尔光电、润兰德机械、海钢机电、展达科技等10个项目开业。
③确保辰宇文化、文画艺术、嘉禾影城3个项目开工；
④确保点睛艺术、艺饰家、梵登文化3个项目开业。
	①②卿  胜
③④袁  挺
杨  波
	①②招商中心

③④文创园
建管所

国土所



	8
	完成各类专项活动
	2013年12月
	①协助完成市南方招商、科技人才招商、服务业招商、金秋经贸招商等各项专场招商活动；

②举办镇金秋经贸招商月专场等活动；

③组织实施好第18届旅游节及元旦开庄大典、春节、财神节、端午节等传统节庆为主的“心@周庄”景区系列活动。
④在台湾举办“周庄杯”第三届海峡两岸象棋大师赛。
	①②卿  胜
④包  峰

③任永东

杨  波
	①②招商中心

三产办

文创园

③旅游公司

④文体站

	9
	古镇保护与提升
	2013年12月
	①实施万三财富文化（聚宝系列）工艺品开发、万三酒庄（一期）、万三公园改造（制作“朱元璋与沈万三”雕塑）、“万三水上财道”游线等项目建设；

②完成水乡庄园精品酒店主体结构建设（土建工程）、周庄舫装修工程、24小时生态停车场、景区厕所提升改造项目建设；

③推进智慧景区（二期）工程；

④引进休闲艺栈不少于5家、1086慢生活街（酒吧区）建成开业。
	陆中全

*任永东
	旅游公司

建管所

古保办

	10
	加强科技与人才工作
	2013年12月
	①申报各类科技项目70项，完成申请专利800件，专利授权500件；

②申报领军人才2名，争取科技经费1500万元以上；

③申报昆山市政府人才津贴15名，全年引进本科以上人才40名。
	*卿  胜
杨  波

刘豫晋
	组织办

*科技办

劳动保障所

	三、社会事业

	序
	工作任务
	完成时间
	具体要求
	责任领导
	责任单位

	11
	加大文教卫体投入
	2013年12月
	①医院添置X光机等一批现代化医疗设备；
②更新小学一批现代化电教设备；

③建设计生年度载体项目：新镇区中心公园“户外亲子乐园”；

④建设周庄首个体育公园。
	④包  峰

陆中全

①②③怀林弟
	建管所

②小学

①医院

③计生站

④文体站

	12
	老年人关爱工程
	2013年12月
	①做好敬老院扩建工程前期规划；

②在全功路居委老年活动室旁建设助餐点1家；

③新建高勇村、龙亭村、祁浜村老年人门球场。
	①②蒋连红

③怀林弟
	①③建管所

敬老院

②民政办

居委

各相关村

	13
	加强就业培训与

企业招工服务
	2013年12月
	1.开展劳动技能培训2000人次以上，获得技能证书200人次以上；

2.举办劳动就业专场及外出招工活动12次，争取成功介绍就业400人。
	杨  波
	劳动保障所

	四、生态环境建设

	序
	工作任务
	完成时间
	具体要求
	责任领导
	责任单位

	14
	古镇区沿河景观提升
	2013年12月
	①完成环镇水上游景观工程（B标段）建设；
②完成聚宝桥水闸口沿河等地环境综合整治。
	②诸小毛

陆中全

①任永东


	①旅游公司

古保办

②建管所

贞丰里居委

全功路居委

东浜村

南湖村

	15
	污水管网工程
	2013年12月
	新建污水管网2公里。
	*陆中全
	*建管所

污水厂

	16
	完成绿化工作
	2013年12月
	1.完成龙凤路中心公园绿化3.5万平米；龙凤路、高勇北路、园区支路等道路绿化2万平米；

2.启动龙云线绿化工程；

3.完成农村绿化片林、林带10万平米建设；

4.完善全镇村庄绿化养护长效管理。

5.完成横港综合整治工程沿岸两侧绿化。
	陆中全
	*绿化所

建管所



	17
	提升区域水环境
	2013年12月
	完成市重点工程--横港综合整治工程（二期）朱林浦相关协调工作。
	袁美生
	*水利站

相关各村


PAGE  
1

