
昆山高新区管理委员会文件
昆高政规〔2014〕1号


关于印发《动迁安置房建设群众
“监理”制度（试行）》的通知

各部办局室、总工会、资产经营有限公司，各街道、行政村，各直属、条线单位：

为进一步加强全区动迁安置房工程质量管理，切实维护广大动迁安置户的合法权益，经研究，现将《动迁安置房建设群众“监理”制度（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

    特此通知。
昆山高新技术产业开发区管理委员会

2014年6月4日

动迁安置房建设群众“监理”制度（试行）
为进一步加强全区动迁安置房工程质量管理，切实践行党的群众路线，充分发挥被征迁群众在动迁安置房建设中的积极作用，保障其知情权、参与权、建议权和监督权等合法权益，维护社会安定团结、和谐稳定，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及建设部《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》等，结合我区实际，特制定本制度。

一、群众“监理”代表产生

1．根据动迁安置房建设项目坐落区域和位置，由区规建局会同所在行政村（居）组织相关动迁安置户，推选3 -5名代表为群众“监理”，以现场监督员的身份参与动迁安置房建设工程质量的监督。
2．群众“监理”代表一般应当由具有工程建设基本知识、群众威望高、责任心强和热心公益的动迁安置户担任。

3．群众“监理”推选采取个人申请、动迁安置户联名推荐或村（居）组织推荐等方式产生候选人，并经相关动迁安置户代表会议选举票决后按得票多少排名正式选定。

4．各动迁安置房建设项目的群众“监理”代表选定后，由区规建局以书面形式分别抄告建设单位、施工单位、监理单位和市质监站等。
5．群众“监理”代表原则上应保持稳定，确需变更，应按上述方式产生并抄告。

二、群众“监理”代表的权利和义务

1．群众“监理”代表参与现场质量监督的权利有：

（1）参与进场原材料质量的查验，对原材料质量有疑问的，经建设单位确认，可要求按规定抽样送检。

（2）参与桩基施工、基础开挖、钢筋布设、砼浇筑、墙体砌筑、门窗制作安装、水电安装、房屋内外装饰、屋面防水隔热及小区配套设施等施工现场监督。发现异常情况有权向建设单位现场代表、监理人员报告，并要求作进一步处理。

（3）参与动迁安置户分户验收和项目竣工验收，发现不符合质量要求的，有权向建设单位现场代表、监理人员和市质监站汇报。

（4）可以向建设单位索取经有资质机构审核通过的施工图，以作监督依据。

2．群众“监理”代表参与现场质量监督的义务有：

（1）必须参加建设单位组织的岗前培训和桩基、基础、首层楼板钢筋、结顶、竣工等5个关键节点的验收。

（2）进入施工现场必须佩挂标识胸卡、戴安全帽，遵守现场施工安全管理规定，做好自身安全防护。

（3）要依照经审核的施工图实施监督，提出的要求不得超越施工图设计范围。

（4）不得随意阻挠现场施工，发现存在质量问题应立即报告建设单位现场代表和监理人员，经核实后，由监理单位或监督部门发出局部停工整改通知书，并督促整改到位。
（5）无偿参与各项监督活动，确保出勤率，并保持廉洁自律，自觉抵制不正之风。

三、群众“监理”代表的监督期限、范围和方式方法
1．群众“监理”代表参与现场施工质量监督的期限为：项目开工至项目竣工验收交付使用止。
2．群众“监理”代表对动迁安置房项目建设的全过程进行监督。

3．群众“监理”代表采取定期与不定期相结合的方式，对动迁安置房项目建设进行监督。定期听取建设、监理单位关于房屋质量、材料采购、工程监督等方面的情况介绍，不定期巡视项目建设现场，跟踪检查工程质量。

4．群众“监理”代表监督的重点是现场巡视，巡视分前期培训了解、安全防护、现场巡查、发现问题、提出意见建议和督促整改等六个方面。

四、群众“监理”代表履职保障

1．建设单位具体负责群众“监理”代表的日常联系管理。动迁安置房项目开工前，建设单位应邀请监理单位的技术人员为群众“监理”代表参与现场监督进行岗前培训，并无偿向群众“监理”代表提供一套完整的经有资质审查机构审查通过的施工图纸和每人一顶安全帽及一个标识胸卡。
2．建设单位现场代表要组织指导群众“监理”代表参与现场施工质量监督，及时收集群众“监理”代表反映的问题，并组织监督、监理、施工单位进行核实，对存在质量问题的，应跟踪督促整改到位。同时，必须在2天之内向群众“监理”代表反映的问题或意见建议等落实情况作出答复或解释。
3．施工单位是动迁安置房工程建设质量的责任主体，对群众“监理”代表提出的问题，要按照建设、监理单位的要求，及时整改反馈，确保工程质量。

4．监理单位应积极支持群众“监理”代表参与现场工程质量监督，对他们反映的问题应及时核实，若属实，应监督施工单位及时整改到位，必要时应通知施工单位停工整改，并报监督部门。

5．建设单位应将每个动迁安置房建设项目工程质量监管责任落实到人，同时加大加密对安置房工程质量的日常巡查。对施工单位工程质量违法违规行为和监理机构履职不到位的。要严厉查处，并将其不良行为记入诚信档案。对群众“监理”代表反映的问题，要高度重视，积极配合监理机构及时核实，并监督落实整改到位。

五、群众“监理”代表所负责监督项目竣工验收交付使用后，其代表身份及各项权利义务等自然终结。
六、本制度自下发之日起试行。
昆山高新区党政办公室   　　　 　  2014年6月4日印发
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