昆山市人民政府办公室文件

昆政办发〔2017〕1号

	


市政府办公室关于印发昆山市
厕所革命三年行动计划（2016—2018）的通知
昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，中心城区各城市管理办事处，市各委办局，各直属单位：
经市政府同意，现将《昆山市厕所革命三年行动计划（2016—2018）》印发给你们，请认真贯彻执行。

                  昆山市人民政府办公室
                   2017年1月4日
昆山市厕所革命三年行动计划（2016—2018）
为贯彻落实苏州市厕所革命三年行动计划的要求，深入推进我市公共厕所建设管理工作，全面提升公共服务水平，特制定本行动计划。

一、指导思想

根据国家住建部《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2005），结合《苏州市公共卫生间建设与管理规范》，以切实提升市民如厕体验、缓解高峰时段 “如厕难” 问题、全面提高城市公共设施服务水平为目标，以提高标准、优化布局、完善功能、创新管理为手段，力争通过3年左右时间，整体提升全市公共厕所建设、管理工作水平。
二、工作任务

（一）全面提升和改造全市公共厕所。

组织实施61座环卫厕所和30座旅游厕所的新建和升级改造工作。具体实施按照 “属地管理” 的原则，落实到各区、镇政府工作目标中，由各区、镇通过3年时间分批完成。各区、镇要在2016年底之前确定所有新建和改建厕所具体点位，并落实经费安排。

牵头单位：市城管局、市旅游局；协同单位：市国土局、市住建局、市规划局；责任单位：各区镇管委会（政府）、城市管理办事处。

（二）筹建 “厕所开放联盟” 。

建立 “厕所开放联盟” ，制定联盟办法，同步配套开放考核和补贴机制，对加入联盟的厕所提出设施标准和保洁质量要求。鼓励和倡导符合条件的机关、企事业单位加入厕所开放联盟，对外免费开放本单位内部厕所，安装导示标牌，统一纳入公共卫生间管理，以弥补局部地区厕所数量不足，特别是用地指标紧张，新建公共卫生间有实际困难的区域。

牵头单位：市城管局、市旅游局；协同单位：市文明办，各区镇管委会（政府）、城市管理办事处。

（三）宣传和引导文明如厕。

结合文明城市创建工作，加强公共厕所宣传，引导市民、游客文明如厕。组建公共卫生间 “志愿者服务队” ，广泛听取各方意见，不断提高公共卫生间建设管理水平，共同维护城市公共环境。适时评选厕所管理、服务优秀个人和先进单位，对一线人员给予表彰和一定的物质奖励。

牵头单位：市文明办、市旅游局、市城管局；协同单位：市旅委相关成员单位。

（四）建立健全厕所建管长效机制

1. 市规划、国土部门和各区规划建设局在编制城市控规、详规和土地利用规划时，同步落实厕所建设用地区域和指标。涉及住、商土地的，要在土地招拍挂条件里明确配套公厕规划条件；涉及绿地公建的，要在绿地方案中明确公厕建设位置，并与城管部门协调一致后，通过方案审批，以避免仅落实指标，不落实位置而导致无法落地。

牵头单位：市国土局、市规划局、市城管局；协同单位：各区镇管委会（政府）、城市管理办事处。

2. 根据《苏州市公共卫生间建设与管理规范》，加强建设管理和保洁考核，确保公共厕所设施设备完好，力求干净无味，营造良好如厕空间。

牵头单位：市城管局；协同单位：各区镇管委会（政府）、城市管理办事处。

三、保障措施

（一）组织保障

成立昆山市厕所革命领导小组，确定小组领导成员名单如下：

组      长：沈晓明    市委常委、市人民政府副市长

            汤土云    市人民政府副市长

副  组  长：丁成明    市政府办公室副主任、市重点督查办主任
宋修福    市政府研究室副主任

程文荣    市旅游局局长

刘  伟    市城管局局长

成      员：陆圣奇    市法制办副主任

陈敏雅    市文明办副主任

王建平    市发改委正科职干部

姚见明    市财政局副局长

陶  青    市国土局副局长

徐  怿    市住建局副局长

崔  晗    市规划局副局长

郭永明    市城管局副局长

陆中全    市交通运输局副局长

张雪花    市商务局副局长

孙列平    市体育局副局长

陈银鸿    市环保局副局长

姜贞爱    市旅游局副局长

余  文    市民宗局副局长

陈佩华    市广播电视台副台长

陆剑峰    市市场监督管理局副局长

邱小建    昆山开发区城管分局局长

顾一青    昆山高新区社管局副局长

张建平    花桥经济开发区党工委委员

武彦坤    旅游度假区规建局副局长

浦建宏    张浦镇党委委员

金  伟    周市镇党委委员

殷  宏    陆家镇副镇长

葛裕胜    巴城镇副镇长

沈仁龙    千灯镇人大主席

张  明    淀山湖镇人大副主席

叶剑虹    周庄镇党委副书记

李  凡    锦溪镇党委副书记

王  怡    柏庐城市管理办事处副主任

吴  纬    亭林城市管理办事处副主任

钱公平    青阳城市管理办事处副主任

蔡根良    震川城市管理办事处副书记

领导小组办公室日常工作由市城管局和市旅游局共同牵头，协调推进。

（二）资金保障

1. 市财政安排专项经费，用于三年行动计划任务落实的督查考核等。

2. 各区、镇设立专项经费，用于保障公共卫生间提升工作，专项经费单列，专款专用。按照“财政分灶吃饭”原则，市城管局直管区域公共卫生间提升项目经费由市财政承担，其他由所在区、镇财政承担。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各区镇、各部门要深刻领会习近平总书记重要批示精神，充分认识开展厕所革命对于提升旅游服务水平、提升城市文明程度、提高市民生活水平和文明素养重要作用，切实增强责任感和紧迫感，共同推进我市厕所建设管理水平再上新台阶。

（二）落实属地管理和部门责任。各区镇、各部门要结合各自实际，制订相应的细化实施方案，明确三年行动计划的重点和范围，加强组织领导，发动各界力量，狠抓工作落实。市牵头部门要加强指导和协调服务，建立考核通报机制，强化督促推进。对确定的各区、镇年度新建改建公共卫生间任务，要在明确具体建设点位的基础上，按季度考核。市其他部门要互相协同、密切配合、形成合力。

（三）塑造昆山公共厕所新面貌。要鼓励创新，引入新技术，攻坚克难，力争在建筑设计、设备选型、功能服务、管理保洁等方面取得新的突破。

（四）加强宣传引导。各区镇、各部门要把厕所革命与文明创建等工作相结合，充分利用电视、报纸、网络等媒体，营造浓厚氛围、形成思想共识，引导社会各界关注厕所建设，积极提倡、鼓励社会经营单位和机关企事业单位厕所向广大市民、游客免费开放。

（五）制定和落实考核奖惩办法。加强对三年行动计划任务落实情况的督查和考核，对作出突出贡献的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力的单位和个人进行通报批评，并将考核结果报市政府。

附件：昆山市厕所新（改）建计划表（2016—2018）
附件
昆山市厕所新（改）建计划表（2016—2018）
                                                     单位：座

	序号
	区域
	时间
	环卫公共卫生间
	旅游厕所
	合计

	1
	市城管局
直管区域
	2016年
	4
	　
	4

	
	
	2017年
	3
	　
	3

	
	
	2018年
	3
	　
	3

	
	小计
	10
	0
	10

	2
	昆山开发区
	2016年
	2
	0
	2

	
	
	2017年
	2
	0
	2

	
	
	2018年
	2
	1
	3

	
	小计
	6
	1
	7

	3
	昆山高新区
	2016年
	2
	0
	2

	
	
	2017年
	2
	1
	3

	
	
	2018年
	2
	0
	2

	
	小计
	6
	1
	7

	4
	花桥
经济开发区
	2016年
	2
	4
	6

	
	
	2017年
	2
	　
	2

	
	
	2018年
	2
	　
	2

	
	小计
	6
	4
	10

	5
	周市镇
	2016年
	2
	　
	2

	
	
	2017年
	2
	　
	2

	
	
	2018年
	2
	　
	2

	
	小计
	6
	0
	6

	6
	千灯镇
	2016年
	2
	3
	5

	
	
	2017年
	2
	1
	3

	
	
	2018年
	2
	0
	2

	
	小计
	6
	4
	10

	7
	张浦镇
	2016年
	2
	　
	2

	
	
	2017年
	2
	1
	3

	
	
	2018年
	2
	　
	2

	
	小计
	6
	1
	7

	8
	巴城镇
	2016年
	1
	3
	4

	
	
	2017年
	1
	1
	2

	
	
	2018年
	1
	1
	2

	
	小计
	3
	5
	8

	9
	周庄镇
	2016年
	1
	　
	1

	
	
	2017年
	1
	1
	2

	
	
	2018年
	1
	1
	2

	
	小计
	3
	2
	5

	10
	锦溪镇
	2016年
	1
	10
	11

	
	
	2017年
	1
	　
	1

	
	
	2018年
	1
	1
	2

	
	小计
	3
	11
	14

	11
	陆家镇
	2016年
	1
	　
	1

	
	
	2017年
	1
	　
	1

	
	
	2018年
	1
	　
	1

	
	小计
	3
	0
	3

	12
	淀山湖镇
	2016年
	1
	　
	1

	
	
	2017年
	1
	0
	1

	
	
	2018年
	1
	1
	2

	
	小计
	3
	1
	4

	13
	全市
	2016年
	21
	20
	41

	
	
	2017年
	20
	5
	25

	
	
	2018年
	20
	5
	25

	
	合计
	61
	30
	91


	抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市委各部门，
市法院，市检察院，市各民主党派，各群众团体。
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